Réalisez le cadrage d’un projet IA
Projet 11
Parcours Ingénieur IA
Réalisé par : Khadija MODESTE
Le 21/04/2023

---
Résumé
Objectifs du projet :
Développement d’une application de recommandation de style vestimentaires basée sur les photos prises par l’utilisateur
Gain attendu :
Environ 700 000 euros du gain cumulé au bout du 5ème année
Coût :
1er semestre : 151 604€
A partir du 2ème semestre : 11 604,90 €
Gestion des risques :
Dépassement des coûts
Retards dans les délais de livraison
Conflits internes
Insatisfaction des utilisateurs
Changements de l'environnement technologique
Temps de calcul très élevé
Enjeux légaux et étiques
La loi réglemente l’utilisation des données personnelles : RGPD, CNIL
Écologie : Optimisation des data centers
Trucage des données : Vérification auprès des sources
Biais algorithmique : fournir un label éthique

---
Sommaire
Contexte et objectifs
Gains attendus
Mode Agile SCRUM
Backlog
Coût
Gestion des risques
Protection des données
Enjeux légaux et étiques
Conclusion et perspectives

---
Contexte et objectif
Fashion-Insta est une entreprise du monde de la mode, elle dispose des magasins physiques et aussi d’un site e-commerce pour commercialiser ses articles vestimentaires.
But : Développer une application de recommandation des articles vestimentaires du même style basée sur des photos prises par l’utilisateur avec ses habits favoris

---
Projet innovant
Réalisable
Répond aux attentes des clients
Valeur ajoutée à l’entreprise
Gains attendus
On suppose que le nombre des utilisateurs augmente de 10% chaque semestre et qu’un utilisateur paie un abonnement de 10€ par mois
Prévision de rentabilité duarnt 10 semestres
Montant
Nombre de semestres
Prévision des gains cumulés
Nombre de semestres

---
La méthode Agile
Le mode agile est une méthodologie de gestion de projet basée sur 4 valeurs:
Privilégier des individus
Faire appel à un logiciel opérationnel au lieu de se baser sur la documentation
S’adapter aux changements évolutifs
Préférer la collaboration au lieu la négociation contractuelle

---
Agile SCRUM
Scrum est un type de méthode agile qui implique le client dans des différentes étapes du projet, elle autorise la modification de la direction prise par le projet en fonction de son avancement

---
Avantages et inconvénients de SCRUM
Avantages
S’adapte avec les changement et ainsi le contrôle du produit final
Équipes totalement responsabilisée
Commande de haute qualité
Satisfaction des utilisateurs
Inconvénients
Complexité de mise en place
Difficulté à adopter

---
RÉFÉRENCE	TITRE	USER STORIES	PRIORITÉ	COMPLEXITÉ	DONNÉES NÉCESSAIRES	RESSOURCES TECHNIQUES	TEMPS en semaines
1	Connexion via adresse mail	En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir me connecter via mon adresse mail afin de pouvoir accéder à des fonctionnalités personnalisées telles que des recommandations de produits adaptées à mes goûts et mes préférences	Must have	Faible	Adresse mail utilisateur Mot de passe	Azure Active Directory Azure SQL Database	1
2	Modification de profil	En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir modifier mon profil pour mettre à jour mes informations personnelles afin de garder mon profil à jour	Must have	Faible	Adresse mail utilisateur Nom d'usage Photo de profil Adresse Cordonnées bancaires	Azure Functions	1
3	Suppression de compte utilisateur	En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir supprimer mon compte pour avoir un contrôle total sur mes données personnelles et décider de ne plus utiliser l'application à tout moment	Must have	Faible	Confirmation de l'utilisateur	Azure Functions	1
4	Système de recommandation	En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir voir des recommandations de vêtements en fonction des photos prises via l'application afin de découvrir des articles qui correspondent à mes goûts et à mes préférences	Must have	Élevée	Photos et préférence de l'utilisateur Données d'apprentissage	Azure Functions Azure COSMOS DB Azure Machine Learning	4
5	Système de recommandation personnalisé	En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir voir des recommandations de vêtements en fonction des mes historiques d'achat afin de m'offrir une expérience plus personnalisée	Should have	Élevée	Historique d'achat et les clicks	Azure Functions Azure COSMOS DB Azure Machine Learning	4
6	Achat via l'application	En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir ajouter des articles à un panier afin de pouvoir les acheter directement depuis l'application	Should have	Faible	Identifiant utilisateur Identifiant des articles sélectionnés	Azure SQL database Azure Functions	1
7	Ajout des vêtement à la liste de favoris	En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir ajouter les articles que j'aime à ma liste de favoris pour les consultés ultérieurement	Could have	Faible	Photos sélectionnées Articles recommandés	Azure SQL Database	1
8	Partager les photos sur les réseaux sociaux	En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir publier mes photos et les recommandations de vêtements sur les réseaux sociaux afin de partager mes choix avec mes proches et mes amis et avoir leurs commentaires et retours sur mon style vestimentaires	Could have	Moyenne	Photos id et mot de passe du réseaux social	Azure Machine Learning Azure Functions	2
9	Commenter les articles recommandés	En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir ajouter des commentaires et des notes aux vêtements recommandés pour exprimer ma satisfaction ou mon insatisfaction et aider d'autres utilisateurs à faire leur choix	Could have	Faible	Identifiant utilisateur Identifiant des articles sélectionnés Les commentaires et les notes	Azure Functions Azure SQL	1
Backlog du projet

---
Coût Infrastructure
Service	Région	Frais mensuel	Détails
Azure functions	North Europe	152,31 €	Niveau Premium, À l'utilisation, EP1: 1 Cœurs(s), 3.5 Go de RAM, 250 Go de stockage, 1 Instances chauffées à l’avance, 0 Unités mises à l’échelle supplémentaires
Azure SQL Database	North Europe	377,89 €	Base de données unique, vCore, Usage général, Provisionné, Série Standard (Gen 5), Redondant en local, 12 vCore - base de données x 730 Heures, Redondance du stockage de sauvegarde RA-GRS, Restauration à un instant dans le passé de 0 Go, Rétention à long terme 0 x 5 Go ClonerSupprimer
Azure Cosmos DB	Central US	23,36 €	Azure Cosmos DB for NoSQL (anciennement Core), Débit provisionné Standard (manuel), Quantité toujours libre désactivée, Écriture dans une seule région (maître unique) - USA Est (Région d’écriture), 400 RU/s x 730 Heures, 0 Go de stockage transactionnel, Stockage analytique désactivé, 2 copies d’un stockage sur sauvegarde périodique, Passerelle dédiée non activée
Azure Active Directory	North Europe	590,00 €	Premium P1 - utilisateurs 1, Premium P2 - utilisateurs 0, niveau Enterprise, Forêt utilisateur - 730 Heures, Forêt de ressources - 730 Heures.
Azure WebApp	North Europe	81,03 €	Niveau Premium V2 ; 1 P1V2 (1 Cœur(s), 3.5 Go de RAM, 250 Go de stockage) x 730 Heures ; Système d’exploitation Linux ; 0 SNI/SSL Connexions ; 0 SSL IP Connexions
Azure Machine Learning	North Europe	709,56 €	1 NC6 (6 coeur(s), 56 Go de RAM) x 730 Heures, À l'utilisation ClonerSupprimer Frais initiaux : 0,00 $US

---
Ressources humaines
Conception de l'application : prestataires
Fonction	Coût de prestation par jour en euros	Durée d'intervention par jours			Coût total en euros
Product Owner	500,00 €	80			40 000,00 €
Scrum Master	500,00 €	60			30 000,00 €
Développeur	- €	60			- €
Designer	500,00 €	15			7 500,00 €
Data Scientist senior expertise IA	- €	30			- €
DPO	500,00 €	10			5 000,00 €
Cloud architeche	800,00 €	15			12 000,00 €
Testeur	300,00 €	10			3 000,00 €
Conception et production : salarié				Coût prestations	97 500,00 €
Développeur	4 000,00 €		Par mois	Salaires (5 mois)	42 500,00 €
Data Scientist	4 500,00 €		Par mois	Total	140 000,00 €

---
Coût du projet
Prévision des dépenses
Montant en euros
Nombre de semestres

---
Dimensionnement
On estime que : Le nombre d'utilisateurs le premier semestre est : 1000 Le nombre utilisateur augmente de 10% chaque semestre L'abonnement coûte 10 € par mois par utilisateur
Période par semstre	Calcul de coût				Calcul des revenus				Calcul des gains
	Coût infrastructure par semestre	Ressource humaines	Coût total	Coût total cumulé	Nombre utilisateurs par an	Coût utilisation/ semestre	Total	Revenus cumulé	Gain cumulé estimé	Gain attendu
1	11 604,90 €	140 000,00 €	151 604,90 €	151 604,90 €	1000	60,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	-91 604,90 €	-91 604,90 €
2	11 604,90 €	0,00 €	11 604,90 €	163 209,80 €	1100	60,00 €	66 000,00 €	126 000,00 €	-37 209,80 €	54 395,10 €
3	11 604,90 €	0,00 €	11 604,90 €	174 814,70 €	1210	60,00 €	72 600,00 €	198 600,00 €	23 785,30 €	60 995,10 €
4	11 604,90 €	0,00 €	11 604,90 €	186 419,60 €	1331	60,00 €	79 860,00 €	278 460,00 €	92 040,40 €	68 255,10 €
5	11 604,90 €	0,00 €	11 604,90 €	198 024,50 €	1464	60,00 €	87 846,00 €	366 306,00 €	168 281,50 €	76 241,10 €
6	11 604,90 €	0,00 €	11 604,90 €	209 629,40 €	1611	60,00 €	96 630,60 €	462 936,60 €	253 307,20 €	85 025,70 €
7	11 604,90 €	0,00 €	11 604,90 €	221 234,30 €	1772	60,00 €	106 293,66 €	569 230,26 €	347 995,96 €	94 688,76 €
8	11 604,90 €	0,00 €	11 604,90 €	232 839,20 €	1949	60,00 €	116 923,03 €	686 153,29 €	453 314,09 €	105 318,13 €
9	11 604,90 €	0,00 €	11 604,90 €	244 444,10 €	2144	60,00 €	128 615,33 €	814 768,61 €	570 324,51 €	117 010,43 €
10	11 604,90 €	0,00 €	11 604,90 €	256 049,00 €	2358	60,00 €	141 476,86 €	956 245,48 €	700 196,48 €	129 871,96 €

---
Évaluation des risques génériques et spécifiques associés à ce projet
Gestion des risques

---
Gestion des risques : Plan d’action
Risque	P	G	C	Moyenne	Prévention	Réparation
Dépassement des coûts	2	5	10	3,5	suivi régulier des dépenses tout au long du projet	Réduction du coût de développement en limttant
Retards dans les délais de livraison	2	5	10	3,5	vérifier l'avancement de chaque sprint	Réévaluation du calendrier Communication transparente avec les parties prenantes sur les retards
Conflits internes	3	4	12	3,5	Communication ouverte et régulière entre les membres de l'équipe clarification des rôles et des responsabilités	réorganisation de l'équipe si nécessaire
Insatisfaction des utilisateurs	3	5	15	4	Écoute attentive des commentaires des utilisateurs	correction des défauts ou des problèmes signalés
Changements de l'environnement technologique	3	2	6	2,5	Veille technologique régulière pour s'assurer que les technologies utilisées dans le développement de l'application sont à jour et compatibles planification de mises à jour régulières pour s'assurer que l'application reste à jour	Mises à jour et améliorations de l'application pour garantir la compatibilité avec les nouvelles technologies
Temps de calcul très élevé	4	5	20	4,5	Optimisation de l'algorithme de recommandation	Adapter les ressources informatiques

---
Protections des données
Des mesures mises en place pour protéger les données et encadrer leurs utilisations:
En Europe : Règlement Général sur la protection des données (RGPD)
En France : La Commission Nationale Informatique et Liberté (CNIL)

---
Principes du RGPD
Licéité et transparence : Obtenir le consentement explicite des personnes concernées
Limitation des finalités : traitement dans un but spécifique et légitime
Minimisation données nécessaires : collecter que les données nécessaires pour un objectif spécifique
Exactitude : s’assurer que les données collectées sont exactes et complètes
Limitations de conservation : les données personnelles doivent être conservées pour une durée limitée
Confidentialité des données : prendre des mesures contre toute perte ou accès non autorisé
Responsabilité : démontrer la conformité au RGPD

---
Enjeux légaux et étiques
Données personnelles : règlement européen qui donne aux utilisateurs la propriété de leurs données
Biais algorithmiques : fournir un label éthique aux systèmes IA
Enjeux écologique : optimiser les data centers
Être mal informé à cause des trucage des données : questionner des sources

---
Conclusions
Conclusions
& perspectives
Adopter la méthode SCRUM pour réaliser ce projet
Définir les User Stories
Définir les ressources techniques, humaines et financières
Identifier les risques et le plan d’action
Identifier les enjeux éthiques et légaux
Perspectives
Définir une méthodologie pour réduire le biais algorithmique